MÉTODOS ÁGILES
KANBAN

Facultad:	UNQ
Carrera:	TPI
Profesor:	Paez, Nicolás
Alumnos:	Marchionne, Cristian

KANBAN
## INTRODUCCION
KANBAN es una técnica ágil para la fabricación de productos de cualquier tipo. Significa "Tarjetas Visuales". Controla las etapas para la fabricación de productos en cantidad y tiempo.
En este texto vamos a hacer referencia a la técnica aplicada al desarrollo de software.
Kanban no define si el proceso esta dividido en iteraciones o no.
Scrum define los siguientes pasos
- On Deck	(en espera)
- In-Progress	(en desarrollo)
- Done	(finalizado)
En Kanban la etapa de desarrollo sugiere dividirlas en más etapas para poder ver el flujo entre ellas. Por ejemplo: Specify(especificación), Execute(ejecución), Review(revisión).
Este sistema permite poder coordinar varias tareas al mismo tiempo enfocándonos un poco en cada una.
Scrum especifica las tareas que se deben realizar pero no como interactuar entre ellas.
Kanban coloca un número que limita las tareas que puede estar en cada etapa para trabajar de forma más eficiente.
Scrum especifica un grupo de tareas a realizar en cada sprint (las cuales si no están terminadas al 100% están en progreso) mientras que Kanban nos da un flujo continuo de tareas terminadas.
Se deben poder encontrar el menor numero kanban para cada etapa y así lograr maximizar la producción con la demanda.
WIP = Work In Progress
## REGLAS
1. El proceso posterior recogerá del anterior los productos necesarios en las cantidades precisas del lugar y momento oportuno.
2. El proceso precedente deberá fabricar sus productos en las cantidades recogidas por el proceso siguiente.
3. Los productos defectuosos nunca deben pasar al proceso siguiente.
4. El número de Kanban debe minimizarse.
5. El Kanban habrá de utilizarse para lograr la adaptación a pequeñas fluctuaciones de la demanda.
6. Balancear la producción.
## CONCLUSIONES
El sistema permite lograr:
- Equilibrio, sincronización y flujo.
- Calidad: "Hacerlo bien de primera".
- Colaboración entre los miembros del equipo.

# BIBLIOGRAFÍA
Vídeo realizado por la empresa bit360.
http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=0EIMxyFw9T8&gl=US