MÉTODOS ÁGILES
SCRUM

Facultad:	UNQ
Carrera:	TPI
Profesor:	Paez, Nicolás
Alumnos:	Marchionne, Cristian

SCRUM
## INTRODUCCION
Scrum es una estructura para el desarrollo de productos complejos. Fue creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland.
Establece una estructura que permite manejar el desarrollo de productos de forma productiva y creativa con el mayor valor de calidad posible empleando distintos tipos de técnicas y procesos. Scrum es fundada con la teoría de control de procesos de los imperios, donde asegura que el conocimiento proviene de la experiencia y las decisiones basadas en él. Implementa un desarrollo iterativo incremental para optimizar las planificaciones y el control de riesgos.
Se basa en tres pilares: Transparencia, Inspección y Adaptación.
### Transparencia
Los aspectos del proceso son visibles para los encargados de las entregas.
Se requiere que se establezca conceptos de forma común para que todos entiendan las cosas como son y no haya equivocaciones.
### Inspección
Se deben realizar inspecciones para detectar variaciones no deseadas.
### Adaptación
Si en la inspección se detecta que un proceso varia fuera de los limites deseados, esto debe corregirse lo antes posibles para minimizar las desviaciones futuras.

Scrum define cuatro eventos formales para las Inspecciones y Adaptaciones:
- Sprint Planning Meeting
- Daily Scrum
- Sprint Review Meeting
- Sprint Retrospective

## ROLES
El equipo esta formado por el Product Owner, el equipo de desarrollo y el Scrum Master.
Los equipos de Scrum cuentan cuentan con dos características notables: son auto-organizados y auto-suficientes.

### Product Owner
Es el encargado de incrementar el valor del producto y el trabajo del equipo de desarrollo.
También es responsable del manejo del Backlog. Esto incluye:

- Expresar claramente los items del Backlog.
- Ordenar la lista de productos para alcanzar los objetivos.
- Asegurarse del valor producido por el trabajo del equipo de desarrolladores.
- Asegurarse que el Backlog es visible, clara, transparente y muestre que va a realizar el equipo en un futuro.

Todos los miembros del equipos deben respetar las decisiones del Product Owner. Las mismas son visibles. Nadie esta autorizado a darle trabajo ni cambiar los requerimientos del equipo de desarrollo.

### El Equipo de Desarrollo

### The Scrum Master

## EVENTOS DEL SCRUM

### The Sprint

### Sprint Planning Meeting

### Daily Scrum

### Sprint Review

### Sprint Retrospective
## ARTEFACTOS

### Product Backlog

### Sprint Backlog

### Increment

# BIBLIOGRAFÍA
The Scrum Guide - Ken Schwaber y Jeff Sutherland
http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum%20Guide%20-%202011.pdf